## Slide 1: BRO Standaardisatie Sprintreview domein Grondwater-monitoring sprint 13 | 22 november 2018
Welkom
We starten om 13.30
U kijkt nu naar het ‘inloopscherm’
To view my screen, click this link: https://join.me/GeoBasReg
To join my conference call,
dial this number: +31.20.808.3218
Conference ID: 638-517-876

## Slide 2: BRO Standaardisatie Sprintreview Domein Grondwater-monitoring sprint 13 | 22 november 2018

## Slide 3
Vragen stellen graag, pas na de presentatie
De voorzitter (Frank Terpstra) geeft een ieder het woord
Vragen kunnen wel tussendoor
  ingediend worden via de chatbox
Bij het nemen van het woord: geef eerst jouw naam
Afspraken vooraf

## Slide 4
Namens BRO standaardisatieteam:
Frank Terpstra – voorzitter / product owner BRO standaardisatie
Erik Simmelink– accountmanager BRO
Ruud Boot – Proces manager BRO standaardaardisatie
Wilfried ter Woerds – scrummaster Standaardisatieteam en BRO keten
Annita Vijverberg – Data Analist BRO standaardisatie
Marijke Huijgen- Data Analist BRO standaardisatie
Sander Rumhaloine Provincie Grongingen
Nanko de Boorder Provincie Noord-Holland
John Klaver VRM-Levellog
Bart-Jan de Leuw Ketenintegratietestmanager
Dennis Kos Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Matthijs Oudega Wiertsema en partners
Welkom vandaag

## Slide 5: Welkom vandaag
Nummer 1
Nummer 2

## Slide 6: Agenda
13.15 uur Inloop
13.30 uur Start sessie:
Doel en inhoud sessie en introductie op online sessie
Acties uit vorige review-
Korte terugkoppeling Workshop Grondwatermonitoringnet (GMN) 20 nov- Frank
Voortgang standaardisatie Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)-Annita
  Aanpassingen datamodel t.o.v. vorige versie
  Toevoegen van ‘onderzoeksmethode’ aan datamodel
Doorkijk volgende sprint 14 ( oktober tot 29 oktober)
14.30 uur Afsluiting

## Slide 7
Inzicht geven in hetgeen wat binnen standaardisatie vanuit het domein Grondwatermonitoring in sprint 13 is gedaan waarbij de nadruk ligt op het proces.
Feedback opvragen en ontvangen
Aangeven wat in komende sprint is te verwachten
Doel sessie

## Slide 8: Acties uit vorige review
ActieNr. | Actie | Actiehouder | Einddatum
20181025-01 | Intekenlijst van gespreksonderwerpen rondsturen | Standaard team | periodiek
20181025-02 | GAR scope document verspreiden | Frank | z.s.m.
20181025-03 | Issue toestandsparameters (bijv. geur, kleur, zout/zoet, dichtheid, leeftijd) toevoegen | Standaard team | uitgevoerd
20181025-04 | Beheerprocedure afspreken voor codelijsten. | Frank | ?
20181025-05 | Uitzoeken of sensoren buiten scope zijn | Standaard team | uitgevoerd

## Slide 9: Acties uit vorige review
ActieNr. | Actie | Actiehouder | Einddatum
20181025-06 | Scopedocument GMN verspreiden (samen met verslag en slides). Commentaar via de DBG. | Standaard team | uitgevoerd
20181025-07 | Workshop Proces GMN. | Standaard team | uitgevoerd
20181025-08 | Vragen aan Kor wanneer te reageren op het (Putcode)voorstel van de provincies. | Bart Jan en Frank | uitgevoerd
20181025-09 | contact met Marja ivm een GMW samenvatting: de GMW attributen op een rij. | Bart Jan | ?

## Slide 10: Terugkoppeling Workshop Grondwatermonitoringnet (GMN) 20 nov
Provincies: Janco van Gelderen
Waterschappen: Fons van Hout- Philip Nienhuis
Gemeentes: Patrick Spijker – Philip Nienhuis
RWS: Harry van Manen
Waterbedrijven: Philip Nienhuis
Natuurterreinbeheerders: Klaas vd Meulen
Kennisinstellingen: Jelle Buma

## Slide 11: Terugkoppeling Workshop Grondwatermonitoringnet (GMN) 20 nov
2 Scenario’s bediscussieerd in 2 groepjes: pro’s en con’s

## Slide 12: Scenario 1 Geen meetpunt
  Onderzoeksgegevens rechtstreeks aan putfilter GMW gekoppeld
  GMN ‘minimaal’ en niet gekoppeld aan GMW.

## Slide 13: Scenario 2 Met meetpunten
  Onderzoeksgegevens aan meetpunten (‘gevormd door de filters’) gekoppeld
  Opgenomen in scopedocument GMN

## Slide 14: Terugkoppeling Workshop Grondwatermonitoringnet (GMN) 20 nov
Unanieme conclusies:
GMN heeft meerwaarde: gegevens groeperen ‘op basis doel’
Voorkeur voor ‘Tussen-scenario’

## Slide 15: Tussenscenario
  Onderzoeksgegevens rechtstreeks aan putfilter GMW gekoppeld
  GMN wel gekoppeld aan putfilters in GMW (dynamiek)
  Nog uitwerken: Koppeling onderzoeksgegevens aan GMN (doel/wettelijk kader)

## Slide 16: Verwerking Workshop Grondwatermonitoringnet
Kort verslagje aan deelnemers
Conclusies verwerken in Scopedocument GMN -> PBG 12 december
Uitwerken Domeinmodel GMN

## Slide 17: Voortgang standaardisatie Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

## Slide 18: Doorkijk volgende sprint 14 (26 november tot 21 december)
Scopedocument GMN afronden voor PBG
Scopedocument GAR ter review DBG
1e werkversie GMN domeinmodel
Volgende versie GAR domeinmodel
  QC label voorstel provincies (et al) ‘incorporeren’
  Definieren labparameters
Inhoudelijke Scope GLD (grondwaterstandsonderzoek)
https://www.basisregistratieondergrond.nl/actueel/nieuws/2018/11/13/start-publieke-consultatie-ondergrondmodellen

## Slide 19: Onderstaande vragen / inhoudelijke feedback zijn tijdens de sessie gesteld en behandeld. (Team = BRO standaardisatieteam)
Vraag 1
Vraag 2
Vragen Feed back

## Slide 20: Evaluatie van deze bijeenkomst
  Rondje langs de aanwezigen:
  Wat ging goed?
  Wat kan volgende keer beter?
Evaluatie

## Slide 21: Dank voor het bijwonen van deze bijeenkomst!
Evaluatie